УТВЕРЖДЕН решением общего собрания членов СНТ «Вектор-1» 12 .09.2009 протокол № 2/09

План  развития СНТ «Вектор-1»  на 2009-2011г.г.

| №п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение правоспособности Товарищества в соответствие с законодательством | Барановский А.И. | ноябрь 2009 |  |
| 2. | Оформление прав на земельные участки Товарищества | Задружный В.С. | декабрь 2009 |  |
| 3. | Водоотвод, осушение и ограждение территории Товарищества | Финягина Т.Г. | июль 2010 |  |
| 4. | Строительство дорог с твердым и песчаным покрытием | Глушенков А.М. | сентябрь 2010 |  |
| 5. | Организация электроснабжения Товарищества | Пачев А.С. | октябрь 2011 |  |

Председатель собрания ______________________________________________________

(подпись)                              (Ф.И.О.)

Секретарь собрания ______________________________________________________